**인터페이스 개발 프로젝트 기획안**

**2021년 2월 2일**

**과정명 : 프로젝트형 인터페이스 개발**

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | roof |
| 팀 원 | 팀장: 우광완  팀원: **김용현, 김혜빈, 송승은** |
| 프로젝트 주제 | 팀원 공유 홈페이지 |
| 프로젝트 수행 방향  (주요 기능 설명) | 1. DB 구축 2. 포스트잇 형태로 이미지를 보여주는 UI 설계 3. 검색창 4. 메뉴 사이드바를 동적으로 구현 5. 작성일자, 작성자, 분류, 태그 6. 홈 화면의 메인 이미지를 동적으로 구현 |
| 역할 분담 및 일정 | ● 역할분담  전체: 기획, 설계, base.html 및 home.html구축  김용현: 각 페이지 지정 예정  김혜빈: 각 페이지 지정 예정  송승은: 각 페이지 지정 예정  우광완: 각 페이지 지정 예정  ● 일정  2/2~ 2/3: 주제 선정 및 일정 수립, 기획안 제출  2/3 ~ 2/5: 설계  2/6 ~ 2/13: 개발 및 구현  2/14 ~ 2/15: 수정 및 보완, ppt 작성  2/16: 프로젝트 발표 |
| 프로젝트 수행 도구 | 장고, 파이썬, MariaDB, Windows10 |